2021年宝安局二次过街岛整治提升劳务分包采购项目

采   购   文   件

项目地点：深圳市宝安区

招标单位：深圳市长筑路桥工程有限公司

日    期： 2021年6月

- 资格性审查表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 投标人须为深圳市宝安交通投资集团有限公司土建劳务分包服务商预选库内的服务商，投标人须具有独立法人资格。 |
| 2 | 投标人资质要求：市政公用工程施工总承包叁级或以上。 |
| 3 | 近三年未被深圳市各级政府采购主管部门行政处罚。 |
| 4 | 未被列入长筑公司或宝安交通投资集团供应商黑名单。 |
| 5 | 各投标人之间不得存在关联关系。 |
| 6 | 不接受联合体投标、分包和转包。 |

- 符合性审查表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 法定代表人资格证明书和法定代表人授权书（投标代表为法定代表人的，无需提供法人代表授权书）； |
| 2 | 投标文件有关内容按本须知规定加盖投标人印章或经法定代表人或其委托代理人签字或盖章； |
| 3 | 投标文件的关键内容无字迹模糊、无法辨认的情况； |
| 4 | 投标文件按照本须知的要求装订、密封和标记； |
| 5 | 投标文件没有采购人不能接受的条件； |
| 6 | 按照采购文件的要求，编制投标文件，未缺项、漏项； |
| 7 | 无采购文件中列明导致投标无效的其他因素； |
| 8 | 遵守并符合国家和深圳市有关招标采购的相关法律法规和政策。 |

- 评标信息

| 评标方法：综合评分法，是指投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审进行评分。 |  |
| --- | --- |

| 序号 | 评分项目 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术标 （70分） | 拟安排的项目团队成员情况 （40分） | 1、拟安排的项目现场负责人1名，具有二级或以上建造师证书（市政劳务），得10分； 2、提供2名以上（含2名）具有工程技术劳务初级职称或施工员证书的现场管理人员，得10分；提供1名具有工程技术劳务初级职称或施工员证书的现场管理人员，得5分，不提供不得分； 3、提供1名团队成员有安全证书（安全员或注册安全工程师）得10分，不提供不得分； 4、拟安排的人员不少于6人，且人员持有电工、电焊工、管道工、混凝土工、架子工或模板工等相关从业资格证书，两人或以上有相关证书的得10分，一人有相关证书的得5分； 以上人员均需提供从事市政工程的工作经验证明，不提供不得分。 证明材料：提供有效证书复印件加盖投标人公章，原件备查，工作经验证明需合同关键页，原件备查，未提供或无法判断不得分。 | 40 |
| 2 |  | 投标人业绩 （20分） | 2018年1月至本项目投标截止日止（以合同签订时间为准）有分包或劳务分包市政工程业绩的按下述评分： 1.提供5个（含5个）以上得10分； 2.提供3至5个（不含5个）得6分； 3.提供1至3个（不含3个）得4分。 证明材料：提供合同复印件或中标通知书加盖投标人公章，原件备查，未提供或无法判断不得分。 | 20 |
| 4 |  | 拟投入本项目机械设备（10分） | 1.提供拟投入机械设备表，得10分； 2.不提供不得分。 | 10 |
| 5 | 商务标（30分） | 固定单价（30分） | 有投标函得30分，无投标函不得分。 | 30 |

- 目    录

第一章  投标须知及投标须知前附表

一、投标须知前附表

二、综合说明

1、说明

2、投标文件的编制要求

3、投标文件格式

4、投标文件的份数和签署

5、投标文件的装订、密封和标记

6、投标文件的提交

7、开标

8、投标文件的有效性

9、评标

10、标前答辩

11、定标

12、合同的授予

13、招标失败的后续处理

14、质疑和投诉处理

第二章  用户需求书

第三章  投标文件部分格式

第四章  合同格式版本

第一章、投标须知及投标须知前附表

- 一、投标须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 深圳市长筑路桥工程有限公司 |
| 2 | 项目内容 | # 详见第二章《用户需求书》 |
| 3 | 供应地点 | 深圳市宝安区所有街道 |
| 4 | 供应规模 | 详见第二章《用户需求书》 |
| 5 | 资金来源 | 自筹 |
| 6 | 招标范围 | 详见第二章《用户需求书》 |
| 7 | 招标方式 | 采用库内招标采购；评标方法：综合评分法；定标方法：直接票决法。 |
| 8 | 合同期限 | 自合同签订之日起至该项目竣工验收合格止 |
| 9 | 质量要求 | 符合国家及行业相关标准且满足招标方要求 |
| 10 | 投标人资格要求 | 1. 投标人须为深圳市宝安交通投资集团有限公司土建分包服务商预选库内的服务商，投标人须具有独立法人资格。 2.投标人资质要求：市政公用工程施工总承包叁级或以上。 3.近三年未被深圳市各级政府采购主管部门行政处罚。 4.未被列入长筑公司或宝安交通投资集团供应商黑名单。 5.各投标人之间不得存在关联关系。 6.不接受联合体投标、分包和转包。 |
| 11 | 投标文件递交截止时间 | 2021年 6 月 15 日9 时30分前 |
| 12 | 投标文件份数 | 一式两份（一正一副，出现差异时以正本为准，两份投标文件放在同一个封套里） |
| 13 | 封套上写明 | 投标文件在2021年 6 月 15 日9 时30分前不得开启、投标人名称、采购项目名称 |
| 14 | 递交投标文件地点 | 深圳市宝安区新安街道宝民一路公路管理中心17楼会议室 |
| 15 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 16 | 开标时间和地点 | 开标时间：2021年6月15日9时30分 开标地点:深圳市宝安区公路管理中心17楼会议室。 |
| 17 | 开标程序 | 开标顺序：按采购人收到投标文件顺序 |
| 18 | 招标公告 | 采购公告在深圳市宝安交通投资集团有限公司官网公告3天，网址：http://www.bhlqjt.com/,并在集团土建分包预选库微信工作群发布信息。并在集团土建分包预选库微信工作群发布信息。 |
| 19 | 中标公示 | 中标公示在深圳市宝安交通投资集团有限公司官网公示1天，网址：http://www.bhlqjt.com/,并在集团土建分包预选库微信工作群发布信息。 |
| 20 | 投标保证金 | 无需提交 |
| 21 | 结算核心条款 | 1、中标单价=招标控制单价*（1-中标下浮率）； 2、结算=甲方建设单位审计工程量*中标单价-招标人提供的主材费用(主材费用以甲方公开招标后的单价作为计算依据)。 (1)招标人提供的主材费用的确定方式： 当某一项材料用量等于甲方建设单位审计工程量对应材料用量的90%以上时（含90%），则招标人提供的主材费用=实际主材消耗量*甲方对应采购价。 当某一项材料用量等于甲方建设单位审计工程量对应材料用量的90%以下时，则招标人提供的主材费用=甲方建设单位审计的工程量折算的材料用量*90%*甲方对应的材料单价。 (2)工程结算按每单小修单实际发生完成工程量单独核算，以图纸为依据进行计量（如有），执行合同清单单价。 (3)分包工程最终结算须经甲方复核批准确定。 3、清单未包含的变更项目的综合单价确定方式： （1）合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定； （2）合同中有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定； （3）合同中没有适用或类似的综合单价，结合最终审定的单价、甲方招标文件的预算价计算方式及分包投标下浮率，由甲乙双方协商确定。 4、由甲方供应的材料设备：人行道铺装主材浅灰色花岗岩面层30X60X5cm、立缘石、平缘石等，详见小修综合单价清单。 |
| 22 | 履约保证金 | 履约保证金为人民币2万元，保证金缴纳时间为中标通知书发出后三个工作日内。乙方应在规定时间向甲方以银行转账方式： 账户：44201538900050003522 户名：深圳市长筑路桥工程有限公司 开户行：中国建设银行深圳宝安支行 提交履约保证金，不接收其他提交方式。甲方开具收取乙方履约保证金收据。乙方在取得甲方开具的履约合格证明的前提下，合同期满后10个工作日内，甲方不计利息一次性退还履约保证金给乙方。乙方没按合同约定进行该项目材料供给服务导致合同被解除的，履约保证金将不予退还。 |
| 23 | 质量保证金 | 工程结算总价的5%,乙方在取得甲方开具的质量保证期内质量合格证明后（质保期1年），10个工作日内，甲方不计利息一次性退还质量保证金给乙方。 |
| 24 | 招标联系人及电话 | 招标联系人：钟工 联系电话：0755-27756297 |

- 二、综合说明

1、说明

1.1本招标项目说明详见本须知前附表。

1.2 本次招标的材料范围包括：详见材料清单。

1.3技术要求：除满足国家颁发的有关现行标准、规范及行业现行标准、规范的要求外，具体要求如下：

1.3.1质量标准要求：按现行的国家或部颁技术质量标准要求

1.3.2投标方应建立健全质量保证体系，严格按国家标准和规范组织生产，应保证材料供应的连续性，保证施工的技术要求。

1.3.3 技术规格见《用户需求书》

1.4招标方式：库内招标

1.5评标方式：综合评分法  定标方式：直接票决法

1.6投标人的合格条件：具有投标须知前附表中的相应资格，并满足本采购文件其它方面要求的投标人，均可参加投标。

2、投标文件的编制要求

2.1投标文件的组成

2.1.1投标承诺书；

2.1.2投标函；

2.1.3法定代表人身份证明书（加盖公司印章）；

2.1.4授权委托书（法定代表人参加的可不提供）；

2.1.5投标人法定代表人和被授权代理人身份证复印件（法定代表人参加的提供法定代表人身份证）并加盖公司印章；

2.1.6有效营业执照及资质证书复印件并加盖公司印章

2.1.7拟安排的项目团队成员情况

2.1.8投标人业绩

2.1.9机械设备投入计划（格式自拟）；

3、投标文件格式

3.1 投标文件包括本编制要求中规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用采购文件所提供的投标文件的全部格式（表格可以按同样格式扩展）。

4、投标文件的份数和签署

4.1 投标人应按本须知前附表中规定的份数提交投标文件。

4.2投标函均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的，在投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书，法定代表人签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则法定代表人签署授权委托书无效。

5、投标文件的装订、密封和标记

5.1 投标文件的装订不做统一要求。

5.2 投标文件的密封和标记：投标文件应在投标文件密封袋加盖投标单位公章并注明投标单位名称、采购项目名称等。

5.3 如果投标文件没有按规定加写标记及密封，采购人将不承担投标文件提前开封的责任。

6、投标文件的提交

6.1 投标人应按本须知前附表所规定的地点，于投标截止时间前提交投标文件。

6.2 投标文件的截止时间见本须知前附表规定。

7、开标、评标、定标

7.1、本招标项目的开标由采购单位的评标小组主持，开标后进行资格审查，审查合格的投标人进入评标环节。

7.2评标，评标工作由采购单位的评标小组组长主持。

7.3定标，定标由采购单位的定标小组组长主持。

7.4开标、评标、定标全过程由公司监督小组全程监督见证。

8、投标文件的有效性

8.1 评标时，投标文件出现下列情形之一的，当作为无效投标文件，不得进入评标：

8.1.1 投标文件未按照本须知的要求装订、密封和标记的；

8.1.2 投标文件有关内容未按本须知规定加盖投标人印章或未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章的；

8.1.3 投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

8.1.4 实质上不响应采购文件的；

8.1.5投标函未按照采购人要求填写的；

8.1.6投标文件不满足资格审查要求的；

### 9、评标方法：综合评分法

9.1 评标方法为综合评分法：采购人组织评标人员按照评标信息中的评审因素量化指标对投标人投标文件进行评审，当有效投标人超过5家，按照综合评分由高到低排序，前5名进入下一步定标阶段；有多家得分并列第5名的有效投标人全部进入下一步定标阶段；当有效投标人为3家或4家时，有效投标人全部进入下一步定标阶段。

9.2 本项目招标过程中，由于在投标报名截止后对采购文件作实质响应的投标人数量不足3家、投标截止后实际递交投标文件的投标人数量不足3家或通过资格性和符合性审查的投标人数量不足3家的，需重新招标。

9.4工作人员收集并汇总全体评委评审意见后，填写《评标定标记录表》，评标报告应由评标小组、采购监督小组全体成员签字。对评标结论持有异议的评委，可采用书面方式阐述其不同意见和理由。拒绝签字的，视为同意评标结论。工作人员应对此做出书面记录。

### 10、标前答辩

10.1定标前答辩代表由招标人定标委员会核对身份（答辩代表提供授权委托书）；

10.2定标委员会要求投标人进行答辩，但投标人在招标人规定时间内（开标之日）未派出人员及时作出答辩的，定标委员会将可能作出不利于投标人的判定。

10.3投标人答辩的结果作为定标的重要因素之一。

11、定标方法：直接票决法

11.1 采购人在定标过程中，应当综合投标人同类工程施工业绩、人员投入、机械设备投入，投标报价、标前答辩等择优为主。采用直接票决法进行定标。

11.2 采购人组建的定标委员会对进入投票范围的投标人，以每人投票支持一个投标人的方式进行票决，得票数最多（须超过定标人数的半数）的一个投标人为中标人，当得票数第一多的投标人为两个或以上时，重新进行投票，直至确定一家中标人为止。

11.3 中标价和劳务分包工程范围的确定。

中标价=招标控制单价*（1-中标下浮率）

本项目为固定单价合同，劳务分包范围由采购人根据施工工作实际需要进行安排，投标人须无条件接受。

11.4 工作人员收集并汇总全体评委评审意见后，填写《评标定标记录表》，定标报告应由定标小组、采购监督小组全体成员签字。对定标结论持有异议的评委，可采用书面方式阐述其不同意见和理由。拒绝签字的，视为同意定标结论。工作人员应对此做出书面记录。

11.5 对发现的涉嫌违法、违规行为，应当在评、定标报告中做出详细说明，做好取证工作，并及时告知相关部门。

11.6 当评定的中标单位无正当理由放弃中标资格的，自中标之日起三年之内，不得参与采购人的任何招标活动并把该中标单位列为失信单位。

12、合同的授予

12.1  对于中标单位，中标结果公示1天无异议的，经采购人确定后发放中标通知书，并在10个工作日内签订采购合同。若拟中标单位不能按时签订采购合同，取消其中标资格。如中标人在合同签订后因不及时履约导致采购人生产不能正常进行，采购人有权单方面解除合同，并按合同约定追究其违约责任。

13、招标失败的后续处理

13.1本项目招标过程中，由于在投标报名截止后对采购文件作实质响应的投标人数量不足3家、投标截止后实际递交投标文件的投标人数量不足3家或通过资格性和符合性审查的投标人数量不足3家等原因造成招标失败，需重新招标。

14、质疑和投诉处理

14.1质疑处理。参与采购活动的投标人认为自己的权益在采购活动中受到损害的，应当自知道或者应当知道其权益受到损害之日起5个工作日内向采购人或者社会采购代理机构（以下简称被质疑人）以书面形式提出质疑。被质疑人应当自收到书面质疑材料之日起10个工作日内就质疑事项书面答复质疑供应商。本项目采购过程中，质疑由工程管理部负责解释，联系人：完鸿明，电话：13631562097。

14.2投诉处理。对被质疑人的答复不满意或者被质疑人未在规定时间内答复的，提出质疑的投标人可以自收到答复之日或者答复期满之日起15内向采购人采购监督小组投诉。投标人投诉的事项应当是经过质疑的事项。采购人采购监督小组收到投标人投诉后，应当即时进行审查，符合条件的当场受理；不符合条件的不予受理，并书面告知投诉供应商。不能当场受理的，采购人采购监督小组应当自收到投诉申请之日起7个工作日内作出是否受理的决定，并书面通知投诉投标人。采购人采购监督小组应当自受理投诉后20个工作日内作出书面处理决定并告知投诉投标人；情况复杂的，经采购监督小组负责人批准可以适当延长，但延长时间最长不得超过15个工作日。质疑或者投诉处理期间不中止采购活动，但采购人采购监督小组认为确有必要中止的除外。本项目招标过程中，投诉由采购人的采购监督小组负责受理和处理，联系人：古木添，联系电话：0755-29647101。

第二章、用户需求书

一、项目名称：2021年宝安局二次过街岛整治提升劳务分包采购项目（第二次）

二、工程概况：

我司承接的2021年宝安局二次过街岛整治提升工程，工程内容详见施工图纸。

三、采购内容及清单:

| 2021年宝安局二次过街岛整治提升劳务分包采购项目（第二次） 创业二路与新安三路交叉口工程量清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 名称 | 规格产地 | 单位 | 预估 数量 | 招标控制单价 | 备注 |
| 人行道铺装 | 浅灰色花岗岩面层30X60X5cm | m2 | 611 | 以业主结算审定单价下降25% |  |
|  | WS M15水泥砂浆2cm | m2 | 611 |  |  |
|  | C15水泥砼 15cm | m2 | 611 |  |  |
| 立缘石 | 龙眼面花岗岩立缘石(20x35x60cm) | m | 118 |  |  |
|  | WMM10砌体水泥砂浆2cm | m3 | 0.5 |  |  |
|  | C15砼 | m3 | 9.5 |  |  |
| 平缘石 | 龙眼面花岗岩平缘石(15x20x60cm) | m | 204 |  |  |
|  | WMM10砌体水泥砂浆2cm | m3 | 0.4 |  |  |
|  | C15砼 | m3 | 5.5 |  |  |
| 绿化带 | 新建绿化带 | m2 | 45.3 |  |  |
| 岛头 | 渠化岛、二次10mm厚Q235B不锈钢包边 | m2 | 75 |  |  |
|  | 四类（超强级）反光膜 | m | 83 |  |  |
|  | C30砼 | m3 | 85.2 |  |  |
|  | HRB400钢筋 | kg | 4289 |  |  |
| 拆除工程 | 拆除现状人行道 | m2 | 465 |  |  |
|  | 折现状路缘石 | m | 297 |  |  |
|  | 折现状防护柱 | 根 | 4 |  |  |
|  | 拆现状车止石 | 根 | 28 |  |  |
|  | 拆除现状监控并恢复 | 个 | 5 |  |  |
|  | 拆除红绿灯柱恢复 | 个 | 12 |  |  |
|  | 拆除现状标志板并恢复 | 个 | 4 |  |  |
| 装饰井盖 | 圆形装饰井盖 | 个 | 6 |  |  |
|  | 方形装饰井盖 | 个 | 10 |  |  |
| 交通工程 | 热熔标线 | m2 | 394 |  |  |
|  | 分道指示器 | 个 | 8 |  |  |
|  | Φ168x16mm不锈钢分隔柱 | 根 | 118 |  | 内部填充C20微膨胀砼 |

说明：以上费用包含但不限于为完成本劳务工程所发生的费用如下

（1）含工程所需人工、材料、机械设备费；

（2）含工程材料、设备试验检测费；

（3）含分包工程所需期间资料、竣工资料制作费；

（4）含工程需达到设计、合同要求的质量、进度、安全文明施工所需的一切费用；

（5）含乙方施工过程中的人员、车辆安全保险等费用；

（6）含办理建筑垃圾准运证费用，含税、含场地清理、运输、弃土、弃土场受纳处置费等；

（7）施工过程中的相关行政处罚款项；

（8）乙方各种车辆进出场及运输费用；

（9）乙方负责在甲方指定地点进行施工，并依据作业要求及时进行安全围挡，设置专人进行指挥作业，对施工掉落的渣土及时清理等与施工相关所产生的费用。

四、结算方式：

1、中标单价=招标控制单价*（1-中标下浮率）；

2、结算=甲方建设单位审计工程量*中标单价-招标人提供的主材费用(主材费用以甲方公开招标后的单价作为计算依据)。

(1)招标人提供的主材费用的确定方式：

当某一项材料用量等于建设单位审计工程量对应材料用量的90%以上时（含90%），则招标人提供的主材费用=实际主材消耗量*甲方对应采购价。

当某一项材料用量等于建设单位审计工程量对应材料用量的90%以下时，则招标人提供的主材费用=建设单位审计的工程量折算的材料用量*90%*甲方对应的材料单价。

(2)工程结算按每单小修单实际发生完成工程量单独核算，以图纸为依据进行计量（如有），执行合同清单单价。

(3)分包工程最终结算须经甲方复核批准确定。

3、清单未包含的变更项目的综合单价确定方式：

（1）合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定；

（2）合同中有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定；

（3）合同中没有适用或类似的综合单价，结合最终审定的单价、甲方招标文件的预算价计算方式及分包投标下浮率，由甲乙双方协商确定。

4、由甲方供应的材料设备：人行道铺装主材浅灰色花岗岩面层30X60X5cm、立缘石、平缘石等，详见小修综合单价清单。

5.如采购人资金紧张或采购人未能及时获得采购人甲方工程款，中标人应自行承担资金周转义务，严格按照采购人下达的进度计划施工，不能因此造成停工或延误工期，并不得向采购人或采购人甲方索要任何利息或违约金等费用。

6、风险提示：如施工中因市场供求关系变化，价格波动等因素而造成投标人成本变化，固定单价不作调整，投标人递交投标函即视为以充分认识到该风险。

7、本工程完成，经甲方初验后支付工程总费用的70%作为进度支付款。

8.采购人凭中标人开具的正式增值税专用发票支付工程结算款。

五、服务期限：自合同签订之日起至该项目竣工验收合格止。

六、其他要求：

1.中标单位需配合采购人完成工程项目档案、竣工验收资料等工作。

2.在施工过程中相关监管单位开出的处罚由中标单位承担。

第三章、投标文件格式

（投标文件格式不得随意修改，否则废标）

- 一、投标承诺书

致：深圳市长筑路桥工程有限公司（采购人名称）

我单位研究了 2021年宝安局二次过街岛整治提升劳务分包采购项目（第二次） 采购方案，同意采购文件里规定的评定标方法，愿意承担该工程项目的劳务分包采购任务，坚决履行采购文件中对投标人所规定的全部要求和应承担的义务。

一旦通知我单位中标，将按时签订合同。并立即着手进行劳务分包采购准备工作。

我们将承担直至劳务分包采购合同签订时我单位为此项目投标工作所发生一切费用。

本项目在合同履行期间，如因采购人上级主管单位政策规定变化，与本合同相关条款产生冲突时，采购人有权利单方面终止合同，最终以实际发生数量进行结算，投标人不得因此提出任何经济赔偿。

投标人（盖章）：（单位名称）

法定代表人（或授权委托代理人）（签字）：

日期：     年  月  日

- 二、投 标 函

致：深圳市长筑路桥工程有限公司（采购人名称）

根据你方招标项目的采购文件，经研究采购文件及其他有关文件后，决定完全接受采购文件各项内容，进行投标并承诺报价如下：

| 项目名称 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 2021年宝安局二次过街岛整治提升劳务分包采购项目（第二次） |  | （报价1-下浮率） |

说明：

1、项目工程量清单详见招标文件的《用户需求书》。本项目投标报价包含但不限于为完成本劳务工程所发生的费用，包含费、材料费、机械设备费、装卸费、税费等一切费用，并保证施工及材料能通过业主竣工验收且符合国家相关行业标准要求。本项目采购数量为预估数量，最终结算数量以甲方建设单位最终确认的结算数量为准。

2、投标报价=1-下浮率（例如：投标人的下浮率为5.5%，那么其投标报价应为1-下浮率（1-0.055=0.945）。填写要求：保留三位小数。

3、中标单位按控制价下浮之后的中标报价，在签订合同时，合同单价必须四舍五入到小数点后第二位。（例如：投标价下浮后为135.865元，四舍五入为135.87元；投标价下浮后为135.864元，四舍五入为135.86元）

4、如果我方中标，我们同意在投标有效期内遵守本投标书。在此期限届满之前，本投标书将始终对我方有约束力，并随时接受中标。不论中标与否，贵方不承担我方的任何投标费用。

投标人（盖章）：（单位名称）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年  月  日

- 三、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年      月       日

经营期限：

姓名：     性别：      年龄：         职务：

系              （投标人单位名称）     的法定代表人。

特此证明：

投标人（盖章）：（单位名称）

日  期：      年    月    日

- 四、授权委托书

本授权委托书声明：我    （姓名）    系    （投标人单位名称）      的法定代表人，现授权委托    （投标人单位名称）     的    （姓名）    为我公司签署  2021年宝安局二次过街岛整治提升劳务分包采购项目（第二次） 的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我在本次招标投标过程中处理的一切事务。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：    （签字）    性别：   年龄：

身份证号码：       职务：

投标人（盖章）：        （单位名称）

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托日期：    年  月  日

- 五、法定代表人和被授权代理人身份证复印件

（提供有效且清晰扫描件并加盖投标人公章）

- 六、有效营业执照及资质证书

（提供有效且清晰扫描件并加盖投标人公章）

- 七．拟安排的项目团队成员情况一览表

投标人：

| 序号 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要简历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

提示：请投标人严格按本项目采购文件的要求提供相关证明材料扫描件，上述资料将作为采购人评标参考的重要依据。

- 八、投标人相关项目业绩表

投标人：

| 建设单位 | 项目名称 | 建设 地点 | 建设 规模 | 开竣工日期 | 合同价格 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

提示：请投标人严格按本项目采购文件的要求提供项目相关证明材料扫描件，上述资料将作为采购人评标参考的重要依据。

九、机械设备投入计划

（格式自拟，加盖投标人公章）；

- 十、密封袋封面

投 标 文 件 项目名称：2021年宝安局二次过街岛整治提升劳务分包采购项目（第二次） 投标人（盖章）：（单位名称） 投标文件在2021年 6 月 15日 9 时30分前不得开启

2021年宝安局二次过街岛整治提升劳务分包采购项目合同

甲方：

统一社会信用代码：

法定代表人：

公司地址：

联系人及联系方式：

乙方（分包人）：

统一社会信用代码：

法定代表人：

公司地址：

联系人及联系方式：

甲方经          （□委托招标代理公开招标；£自行组织采购；□直接采购）（招标编号：     /     ），确定乙方为    劳务分包单位。为规范甲乙双方行为，保护双方的合法权益，明确双方的权利和义务，根据相关法律法规，并结合甲乙双方的招、投标文件及相关承诺，经双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守执行。

第一条  分包项目概况

1.分包项目名称：         。

2.分包项目地点：                        。

3.分包项目工作内容：                                。

第二条  本合同期限

本合同期限为                 ：

1.其他：                                    。

第三条  分包合同工期

1.计划开工日期：/年/月/日（具体以甲方开工通知为准）。

2.计划完工日期：/年/月/日。

3.工期总日历天数：/天。

第四条  质量标准

1.分包工程质量应符合业主方有关质量标准要求，且同时达到合格标准，工程质量以业主方、本合同甲方、监理方的验收认定为准。

2.乙方除遵循上述标准外，还应遵循：

（1）/。

（2）/。

（3）/。

如上述标准产生冲突，则以各标准中最严格者为准。

第五条  合同文件的组成与解释顺序

本劳务分包合同与下列文件一起构成分包合同文件：

（一）本合同及其补充协议书；

（二）中标通知书；

（三）招标、投标文件；

（四）甲方与业主方签订的承包合同等文件；

（五）标准、规范及有关技术文件；

（六）本分包工程图纸和技术规格书；

（七）工程量清单或预算书；

（六）双方有关本合同的洽商、变更等书面记录和文件；

（七）合同履行过程中的有关信件、数据电文 （电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等。

（八）其他：          /                  。

在分包合同订立及履行过程中分包合同当事人签署的与分包合同有关的文件均构成分包合同文件组成部分。前述各项分包合同文件包括合同当事人就该项分包合同文件作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。对文件内容存在多种不同理解的，应从有利于甲方的角度对文件进行解释。

第六条  履约保证金

1.本合同履约保证金为   元，乙方应自收到中标通知书之日起3日内以银行转账方式支付至甲方如下账户：

账户名称：                /                 。

开户银行：              /                    。

银行账号：              /                   。

2.本合同经验收合格，办理结算手续后，甲方不计利息一次性退还至乙方指定账户。

第七条  合同价格

（一）本合同采取以下第3种合同价格形式：

1.单价合同，具体内容：              /                   。

2.总价合同，总价为/元（大写人民币： /     ），总价包干，含安全文明施工费/元（大写人民币：  /   ）。

3.其他价格形式：                    。

（二）名词释义

1.单价合同

指甲乙双方约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算，综合单价在本合同履行期内（□ 不予调整；□ 市场价格上下浮动达到或超过%时，应予以调价，调整后价格=市场价格×乙方中标下浮率）。

2.总价合同

总价包干，一次包死，不因任何原因调整。该合同价款已经包含了乙方完成本劳务分包工作所需要的一切费用，包括但不限于（下述列举，请根据实际需要增减）：

（1）相关税费；

（2）人工、材料、机械设备费；

（3）试验检测费；

（4）分包工作期间的资料、竣工资料制作费；

（5）达到设计、合同要求的质量、进度、安全文明施工所需的一切费用；

（6）乙方施工过程中的人员、车辆安全保险等费用；

（7）办理建筑垃圾准运证费用，含税、含场地清理、运输、弃土、弃土场受纳处置费等；

（8）乙方各种车辆进出场及运输费用；

（9）乙方负责在甲方指定地点进行施工，并依据作业要求及时进行安全围挡，设置专人进行指挥作业，对施工掉落的渣土及时清理等与施工相关所产生的费用。

（10）其他：                /                 。

第八条  工程款支付

（一）工程预付款

本工程预付款采取以下第1种方式：

1.甲方无需向乙方支付预付款；

2.自本合同签订之日起/日内，甲方向乙方以银行转账方式支付 /  元工程预付款。

3.其他方式：/。

（二）进度款支付

本分包项目采取以下第2种进度款支付方式：

1.本分包项目不采取按进度付款，在合同履行完毕，验收合格后，一次性付款；

2.按进度付款，付款规则为以下第  2   种：

①以月为单位办理进度款支付，具体规则为：                    。

②本工程完成，经甲方初验后支付工程总费用的70%作为进度支付款。其他按采购人甲方进度款支付约定进行支付。

第九条 乙方资质

（一）乙方资质信息

资质类型：  市政公用工程施工总承包       ；

资质证书编号：                           ；

资质等级：                               ；

资质有效期：                                 ；

（二）甲方有权对乙方资质进行审核，有权要求乙方提供资质证书复印件并就原件进行核验。

（三）乙方相关资质信息发生变更时，须及时报甲方备案更新。因资质变更且未及时备案导致的一切后果由乙方承担。如乙方资质变更后达不到履行本合同所需要的条件，则按照下列方式处理：        /           。

第十条  甲方的权利与义务

（一）对乙方进行技术和安全交底。

（二）甲方应向乙方提供完成分包任务所需要的相应资料。

（三）按本合同约定向乙方支付相关款项。

（四）监督检查乙方的质量、安全、进度，对问题提出整改要求，并视情节严重给予处罚。

（五）负责工程的整体进度及各分包单位的进度协调，负责有关工程会议，协调及协同各单位施工中出现的矛盾。

（六）随时检查乙方施工设备的运行、材料使用情况，检查乙方现场管理人员和操作人员的有效证件及持证上岗情况。当乙方违反规定或工作达不到所要求的标准时，要求乙方进行整改、返修。

第十一条  乙方的权利与义务

（一）乙方必须严格按照施工验收规范、设计图纸及有关要求精心组织施工，确保质量目标。坚持自检、互检、交接检制度，为检验提供便利条件，随时接受甲方以及各级质检部门的检查、检验，并按要求返工、修改，承担由自身原因导致的返工、修改费用。

（二）乙方应认真核查甲方所提供的施工图纸，有义务指出甲提供施工图纸中可能存在的缺陷和漏点，并在施工之前将发现的图纸上的错漏及时通知甲方，避免造成损失，否则，在施工过程中因乙方的职责未尽而导致一切变更不予增加费用。乙方对工程图纸负有保密义务的，该保密义务在本合同终止后，应当继续履行。

（三）乙方对甲方提供的技术要求、质量标准和工作指令具有复核的责任和义务，因乙方原因造成工程质量缺陷或未达到上述约定的质量等级，由此造成的损失，甲方有权要求乙方承担或者甲方先行承担后向乙方追偿或者直接在乙方的报酬中予以抵扣。

（四）乙方施工人员进入施工现场，必须服从甲方的安全、生产管理，统一管理和指挥，遵守各项规章制度，杜绝违章施工。

（五）严格执行甲方的技术交底，按交底和设计要求进行施工。

（六）严格遵守甲方供地的各项管理制度，接受甲方对工期、质量、安全、文明施工等方面的合理处罚。

（七）积极、严格按照监理公司、甲方提出的整改要求和通知（书面或口头通知）进行整改，不得消极拖延。

（八）乙方必须执行本合同第十二条安全文明施工要求。

（九）乙方应严格配合甲方施工组织设计和进度安排制定施工计划，并积极配合其他工程的施工。分包工程施工影响其他工程正常施工的，乙方应立即通知甲方，积极协商调整施工，由此产生的额外费用，由乙方承担。

（十）乙方自行负责分包工程范围的人员安排、材料采购、机械设备等分包工程所需的所有相关内容，并同时遵守本合同第十三条规定。

（十一）乙方在施工现场不得发生赌博、酗酒、打架斗殴现象。

（十二）确保工作面及施工现场整洁，做到日清。工程完工后，清运所做工程项目的周转材料、自用工具、机械和设备。交工前做好半成品、成品保护工作，并负责修复造成的损坏。参与交工验收，负责交工验收时提出的缺陷，并进行无偿的维修，直至达到交工验收合格为止。

（十三）在办理完工验收手续前，分包人应负责照管和维护工程，并在保修期内承担维修义务。。

（十四）工程试验检测业务联系、跟进及费用由乙方负责。

第十二条  安全文明施工

（一）乙方应定期进行安全检查，采取必要的安全防护措施（如工人必须佩戴安全帽，在高处作业时必须正确使用安全带），消除事故隐患。由于非甲方原因造成安全事故，责任和由此发生的费用由乙方承担。

（二）乙方需对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责，同时为其办理必要的保险手续。

（三）乙方须确保工地现场治安状况良好，不会对正常施工造成破坏影响。

（四）乙方在动力设备、输电线路、地下管道以及临近正在施工建筑区附近施工时，施工前须做足安全措施后实施。

（五）乙方全体现场施工人员须统一管理，佩戴工作牌。

（六）施工期间，所有机械、工具、建筑材料等须堆放整齐，并保持道路通畅，及时清除余土及建筑垃圾，做到工完场清。

（七）乙方安全文明施工达不到要求的，甲方可视其情况处以罚款。

（八）乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。

第十三条  乙方工、料、机要求

（一）人员安排要求

乙方人员进场   7   日内必须向甲方项目经理部报送进场人员花名册进行备案，提交身份证复印件一张，并保证进场工人无违法犯罪人员。未向甲方报送花名册、身份证的人员，不得允许其进场，甲方不承认其在甲方的工作关系。特殊工种人员需培训合格取得上岗操作证后方可进场，并应在进场后24小时内将进场人员个人信息报甲方备案。否则，甲方可要求乙方相关人员退场，并追究乙方违约责任。

（二）材料采购要求

1.分包工程所需的材料由乙方自行采购，材料进场前，乙方需提交材料产品合格证、质量保证书、检验报告，经甲方检查，确认符合设计要求，并得到甲方签字认可后，方可进场。甲方签字确认的材料验收结果仅证明乙方提交的货物数量、外观截止至验收时可以按合同要求予以接受，此确认不作为对材料隐蔽瑕疵认定的依据。

2.乙方负责材料堆放场地选择及临时库房的搭建，保证堆放材料的安全和质量，并配备专人看守。

（3）工程设备

乙方在施工现场投入的工程设备等，应向甲方提交相关合格、质量证书，确保符合相应安全标准，不得使用存在安全隐患的工程设备。甲方对工程设备进行检验，并不免除乙方因使用工程设备所造成的损害赔偿责任。

第十四条  劳动用工管理

（1）乙方应与其为履行分包合同而雇佣的人员签订劳动合同，按法律规定保障劳动者的各项权利，建立用工管理台账，真实、准确记录工人名册、劳动合同、合同、工程进度、工时、承包款和工人工资支付情况等信息，并保存两年以上备查。

（2）乙方对工程款中的工人工资与其他款项实行分开银行账户管理，在商业银行设立工人工资支付专用账户用于支付工资。工人工资支付专用账户内的资金除发放工人工资外，不得用于其他用途。工人工资支付专用账户情况为：

开户银行：          /            ；

账号：              /            ；

户名：             /             ；

甲方应当按照合同约定，按时足额将工程款中的工资款项拨入乙方工人工资支付专用账户。工资款项拨付方式为：            /              。

（3）乙方应按时支付乙方雇佣人员的劳动报酬和分包单位的费用。甲方有权对工人工资支付情况进行监督。乙方拖欠前述劳动报酬或费用给本工程造成不利影响的，按本合同相关责任违约条款执行。

第十五条  工程量计量

（1）本分包工程的工程量计算规则为       ；

（2）本分包工程的工程量计量按月进行，或按以下规则进行    /    ；

（3）甲方在收到乙方提交的计量报告后  /  天内对分包人提出的已完工程量进行计量，并在计量前  /  小时通知乙方。乙方应按时参加并提供计量所需的一切资料和必要协助。乙方接到通知后无合理理由不参加计量的，甲方的计量结果视为有效，并作为工程价款的支付依据。

（4）乙方未依约向甲方提交已完工程量计量报告，或其所提交的计量报告不符合约定，甲方不予计量。

（5）对因乙方自行超图纸范围施工或乙方其它原因超分包工程范围施工，甲方不予计量。

（6）除乙方接到通知后没有合理理由不参加计量情况外，乙方对甲方的计量结果有异议的，应在收到上述结果后3天内向甲方提出书面异议并说明其异议的内容和理由。甲方收到书面异议后应与乙方就有异议的部分重新进行核对，根据核对结果对计量结果进行修正或确认。

第十六条  完工验收

（一）验收条件

分包工程完工后，符合以下条件的，乙方可以向甲方提交完工验收申请：

1.分包范围内的全部工程内容均施工完毕，已完成试验、检验等工作，且符合分包合同要求；

2.其他：                /                 。

（二）验收程序

乙方申请完工验收的，应当按照以下程序进行：

1.乙方向甲方报送完工验收申请，甲方在收到申请后及时审查，甲方审查后认为不具备验收条件的，有权通知乙方还需完成的工作内容，乙方应在完成甲方通知的全部工作内容后，再次提交完工验收申请报告。

2.甲方审查后认为已具备完工验收条件的，应在收到完工验收申请报告后及时按工程验收要求组织监理、业主方等相关单位进行完工验收。

3.验收不合格的，甲方按照验收意见发出指示，要求乙方对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由乙方承担。乙方完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交完工验收申请，并按本款约定的程序重新进行验收。

4. 双方对工程质量有异议的，由工程质量监督部门裁决。裁决费用及因此造成的损失，由责任方承担。

5.甲方与业主间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明劳务分包人施工质量不合格时，劳务分包人应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。

6.整体工程经业主方验收合格（含本劳务分包）的，乙方在本合同质量保修期内承担免费质量保修责任。

7.其他：                 /                。

第十七条  分包工程移交

经验收合格的分包工程，甲乙双方应办理书面移交手续，乙方应向甲方移交全部工程资料。工程资料包括但不限于以下内容：

1：               施工合同                 。

2：             工程量签证单               。

3：              结算审核书                。

4：               验收报告                 。

第十八条  结算

验收合格，乙方向甲方申请结算的，应按甲方要求提交相关资料。甲方收到结算申请资料后，及时进行核实，给予确认或者提出修改意见。甲方确认结算资料后，双方按以下第  3 种方式结算：

（一）采取单价合同形式的，剩余结算款=结算数量×结算单价±价格调差-甲方已支付的各类款项（请各使用单位审核确认）

结算数量：按甲方、监理工程师签认的实际完成数量签认结算单作为结算依据。最终结算数量以建设单位最终确认的结算数量为准。

结算单价：招标控制单价×乙方中标价。（请各使用单位审核确认）

- 采取总价合同形式的，剩余结算款=合同总价-甲方已支付的各类款项-质量保证金-其他金额。

其他方式：1、中标单价=招标控制单价*（1-中标下浮率）；

2、结算=甲方建设单位审计工程量*中标单价-招标人提供的主材费用(主材费用以甲方公开招标后的单价作为计算依据)。

(1)招标人提供的主材费用的确定方式：

当某一项材料用量等于甲方建设单位审计工程量对应材料用量的90%以上时（含90%），则招标人提供的主材费用=实际主材消耗量*甲方对应采购价。

当某一项材料用量等于甲方建设单位审计工程量对应材料用量的90%以下时，则招标人提供的主材费用=甲方建设单位审计的工程量折算的材料用量*90%*甲方对应的材料单价。

(2)工程结算按每单小修单实际发生完成工程量单独核算，以图纸为依据进行计量（如有），执行合同清单单价。

(3)分包工程最终结算须经甲方复核批准确定。

3、清单未包含的变更项目的综合单价确定方式：

（1）合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定；

（2）合同中有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定；

（3）合同中没有适用或类似的综合单价，结合最终审定的单价、甲方招标文件的预算价计算方式及分包投标下浮率，由甲乙双方协商确定。

4、由甲方供应的材料设备：人行道铺装主材、立缘石、平缘石等，详见小修综合单价清单。

5.如采购人资金紧张或采购人未能及时获得采购人甲方工程款，中标人应自行承担资金周转义务，严格按照采购人下达的进度计划施工，不能因此造成停工或延误工期，并不得向采购人或采购人甲方索要任何利息或违约金等费用。

6、风险提示：如施工中因市场供求关系变化，价格波动等因素而造成投标人成本变化，固定单价不作调整，投标人递交投标函即视为以充分认识到该风险。

7.采购人凭中标人开具的正式增值税专用发票支付工程结算款。

第十九条  保修期

1.保修期为分包工程完工之日起   24   个月。本约定短于法定保修年限，以法定保修期为准。

2.保修范围为：   实际施工内容               。

3.保修期内，非因甲方原因造成分包工程损害的，乙方均应承担保修义务和损失赔偿责任。

第二十条  质量保证金

质量保证金为    每单项工程结算总价的5%     元（大写：       /         ），乙方采取以下第  1   种方式支付：

1.甲方从应付给乙方的款项中等额扣留；

2.乙方应在甲方结算前向甲方提供等额银行保函；

3.其他：               /                  。

第二十一条  发票及收付款

（一）发票要求

1.乙方应根据合同内容和结算书内容及时向甲方出具合法、等额、有效的增值税专用发票。以上条件不满足时，乙方不得向甲方申请支付款项，甲方有权停止支付且由乙方自身承担资金风险。

2.乙方应对提供的发票真实性负责。甲方对乙方实行“一票否决制”，即：如乙方提供非法发票，甲方将不再与乙方进行任何其他合作。乙方提供非法发票，包括以下几种情形：乙方非有意提供假发票，经甲方提醒仍提供假发票的；乙方有意提供假发票的。如因乙方提供非法发票，甲方未及时识别，导致甲方产生了税务风险或经济处罚的，全部损失由乙方承担。

（三）乙方的收款账户信息

本合同涉及的所有支付款项均由甲方支付到乙方在本合同约定的银行账户，无特殊情况下，甲方不接受乙方提供的任何第三方银行账户或委托支付。甲方自收到乙方开具的税务发票之日起7个工作日内完成支付。乙方的收款账户信息如下：

账户名称：                  。

开户银行：                  。

银行账号：                  。

第二十二条 保险

1.分包人应依照法律规定参加工伤保险，并为其履行合同的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其聘请的第三方依法参加工伤保险。

2.分包人应为其雇佣的人员办理意外伤害保险，为其施工设备等办理财产保险。

3.保险事故发生时，乙方有责任采取必要的措施，防止或减少损失。如乙方未采取必要且合理的措施导致损失扩大的，扩大部分的损失由乙方承担。

第二十三条  违约责任

（一）甲方未按本合同约定向乙方支付款项的，乙方有权书面催收。甲方自应在收到书面催收通知之日起  7  工作日内完成付款。

（二）甲方未向乙方提供相关资料、进场施工条件造成工期延误的，相关工期延误责任由甲方承担。

（三）乙方分包的工程项目，不得再行分包。乙方擅自分包造成工程质量不合格的，甲方有权终止合同并要求乙方承担合同总价款  1   %的违约金。不足以弥补甲方损失的，甲方有权继续追偿。

（四）乙方未在甲方、监理方指定的日期内对相关问题进行整改或者整改不力的，甲方有权视情节轻重对按次向乙方收取   /  元至   /  元的违约金。情节严重的，甲方有权停工，乙方应当承担因停工造成的损失。有权解除合同。存在重大安全隐患的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总价款   1   %的违约金。不足以弥补甲方损失的，甲方有权继续追偿。

（五）乙方及乙方施工人员在施工现场打架斗殴的，甲方有权收取  /   元/次违约金。情节严重的，甲方有权交由公安机关处理，甲方不承担任何责任。

（六）乙方未按本合同约定为相关人员购买保险导致受害人无法因工伤获得赔偿的，乙方应承担一切责任。

（七）因乙方原因导致安全事故的，所有赔偿责任由乙方承担。若甲方被有权机关判处承担责任的，甲方在承担责任后有权向乙方追偿，并有权要求承担合同总价款  1    %的违约金。

（八）施工中，乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。因乙方自身原因导致的工程变更，乙方无权要求追加报酬。

（九）因乙方原因导致工期延误的，每延误一天，甲方有权收取   /  元违约金。

（十）乙方施工质量不符合本合同约定的质量标准，乙方应向甲方支付合同总价款   /   %的违约金。

（十一）一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

（十二）合同签订后，除经双方协商一致、本合同约定或法律另有约定外，任一方不得随意变更或解除。若乙方单方解除合同，甲方有权要求乙方赔偿因影响施工计划造成的经济损失，同时乙方应按合同总价   /   %的金额向甲方支付违约金。

（十三）乙方应向甲方支付的违约金，甲方有权从履约保证金予以扣除，且乙方应及时补足履约保证金。履约保证金不足以弥补甲方损失的，甲方有权继续追偿。

（十四）乙方违反合同约定，除本合同另有规定外，乙方应按合同总金额 1 %的金额向甲方支付违约金。若给甲方造成损失的，乙方还应赔偿损失（包括但不限于仲裁费、诉讼费、律师费、保全费、担保费、公证费、调查费、鉴定费、差旅费等）。

第二十四条  合同变更与解除

甲方有权因上级部门政策调整、机构职能调整、客观形势变化、公共利益需要等原因解除本合同及本合同项下的所有协议，或者调整合同主体或者调整合同项目范围、合同计价标准或内容，乙方承诺无条件接受并不得因此提出索赔或补偿要求。

（一）乙方在本合同有效期内发生以下情况时，甲方有权立即全部或部分解除本合同：

（1）由监督机关吊销营业执照或处以停业等处分时；

（2）进入破产、重整、和解程序时；

（3）因第三人提起的临时扣押、财产保全、强制执行等措施，可被认定为资产状况极度恶化的严重事态已发生时；

（4）开出的票据或支票被拒付或陷入被停止支付或支付不能的状态时；

（5）解散、合并或重要经营资产转让时；

（6）违反本合同义务，经发出限期予以履约或改正的催告后仍没有予以履约或改正的；

（7）本合同约定的其他情形。

（二）如在乙方没有全面履行本合同义务之前，总包合同解除，则甲方应及时通知乙方解除本合同，乙方接到通知后应尽快撤离现场。

（三）合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求撤出施工场地。甲方应为乙方撤出提供必要条件，按合同约定支付已完工作报酬。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

第二十五条 不可抗力

（一）甲方与业主方签订的合同对不可抗力由有约定的，从其约定。若未约定的，则不可抗力事件是指：任何一方在订立本合同时不能预见的，对其发生的后果不能避免、不能克服并且非属该方的过错或疏忽使其迟延或未能履行本合同项下的义务的事件，包括但不限于天灾、火灾、洪水、爆炸、战争、自然灾害、运输工具或其它公用事业的中断或停顿。

（二）如有不可抗力事件的发生，声称遭遇不可抗力的一方应于48小时内通知另一方，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失。甲方认为应当暂停施工的，乙方应暂停施工。

（三）因不可抗力事件导致的费用和延误的工作时间由双方按以下办法分别承担：

1.甲、乙双方人员伤亡由甲乙双方各自负责，并承担相应费用，但乙方存在过错的除外；

2.劳务分包项目本身的损害、因分包项目损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及乙方为完成分包项目而运至施工场地用于作业的材料和待安装的设备的损害由乙方承担；

劳务分包项目所遭受的损害，乙方负责修复，费用由乙方承担，甲方不另行支付费用；

3.乙方自有设备、辅助材料等遭受的损失，由乙方自行承担；

4.甲方提供给乙方使用的机械设备遭受损害的，乙方未妥善保管的，乙方负责赔偿；

5.乙方因不可抗力遭受的停工损失由乙方自行承担；

6.遭受不可抗力期间，乙方应按甲方要求安排相关人员留在施工场地进行管理，相关费用由乙方承担；

7.延误的工期相应顺延。

（四）任何一方因不可抗力事件而延迟或未能履行本合同项下的义务，在取得有关证明以后，可部分或全部免予承担违约责任，但同时应采取合理手段减少不可抗力给双方造成的影响，未采取有效措施导致损失扩大，该方当事人应对损失扩大的部分承担损失赔偿责任。

（五）因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

第二十六条 争议解决

凡因本合同引起的或与本合同有关的一切争议，双方应在15日内友好协商解决，无法协商解决的，通过以下第  1   种方式解决：

1.由深圳仲裁委员会仲裁解决；

2.由甲方所在地人民法院诉讼解决。

第二十七条  其他

（一）本合同一式  陆  份，甲方执  肆  份，乙方执 贰 份，具有同等效力，自双方法定代表人或授权代表签字盖章后生效。本合同未尽事宜，由双方另行协商一致后签订书面补充协议。

（二）本合同当事人联系方式和联系信息适用于双方往来联系、书面文件送达及争议解决时法律文书送。

附件：劳务分包商安全生产责任书

甲方：

法定代表人/授权代表：

乙方:

法定代表人/授权代表：

日期：

日期：

附件：

劳务分包商安全生产责任书

甲方：

乙方：

为切实贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，进一步规范公司对外合作单位管理，保障作业人员的人身安全，明确作业过程中甲乙双方各自的安全责任，根据国家有关法律、法规、经甲乙双方协商，特签订本安全责任书：

一、工作概况

1.工程名称：2021年宝安局二次过街岛整治提升劳务分包采购项目  。

2.工程地点：        宝安区            。

3.期限时间： 自合同签订之日起至2021年12月31日止 。

合同期内甲、乙双方应当依据合同及本协议约定，享有各自权利、承担各自义务。

二、双方应当遵循的基本原则

1.双方安全生产监督管理人员应当坚持原则、忠于职守，严格按本协议的约定履行各自的权利、义务。

2.双方共同遵守国家和本市有关安全生产的法律、法规和规定，认真执行国家、行业、企业安全技术标准。

3.坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，不得违章指挥指挥和违章作业。在组织施工生产时先落实安全保护措施，防止事故发生。

4.抓好安全教育，严肃安全纪律，规范安全行为，净化作业环境，禁止野蛮施工，做好文明施工。

5.发生事故立即采取措施保护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并应分别及时报告上级主管部门组织事故调查小组，查清事故原因，确定事故责任，按照“四不放过”原则拟定改进措施，提出对事故责任者的处理意见

三、 甲方的权利、义务

1.乙方人员进入施工现场之前，甲方应以书面形式告之乙方本单位相关安全管理规章制度。

2.甲方本项目生产管理部门为甲方安全生产责任的职能管理部门，负责对乙方施工、检修、、送料等作业过程中的安全管理工作进行监督检查。

3.甲方针对乙方行为所作出的安全检查，必须有书面记录。并且，甲方必须将检查情况向乙方通报。

4.甲方对乙方进行安全检查时，有权向乙方询问有关安全措施落实情况，调阅有关安全措施资料，指导或提出安检意见和建议。

5.甲方对乙方工作中存在的重大安全隐患，有权责令乙方立即整改、排除。否则有权单方终止与乙方之间的相关经济业务合同的履行。

6.甲方应当为乙方提供安全、规范的施工、检修、、送料作业现场围挡示意图。

7.确定乙方进行具体安检工作的机构和责任人，建立完备、规范的安检记录档案，对从事高危行业工作的人员必须审核其是否具备国家认可的相关资质。

四、 乙方的权利、义务

1.乙方严禁将承包的工程、部分工程、材料订单转包或者违法分包。否则所发生安全事故，由乙方承担全部安全生产责任。

2.乙方人员应当遵守甲方规章制度，接受甲方安全检查、监督，对违反甲方有关安全管理制度及规定的行为，甲方有权责令乙方立即停止并给予考核。

3.乙方应具有安全管理组织体制（涉及特种作业的项目乙方必须出具有效的资质证书），在甲方施工、检修、、送料等现场作业期间，乙方应指派专（兼）职安全人员 ，全面负责项目的现场安全工作。

5.乙方人员进入甲方施工现场前，接受安全教育，严禁三无人员进入甲方工作区域，乙方人员必须按在甲方登记备案的名册人员进入作业区域，未经甲方认可不得擅自更换，否则所发生安全事故，由乙方承担全部安全生产责任。

6.乙方各类作业人员必须具有相应的安全技术素质，特种作业人员必须持有有效的特种作业操作证方准上岗，所使用的特种作业设备必须取得有效的特种作业设备强制安全检验合格证，方准现场使用，并将相关资质证书复印件提交到甲方备案。

7.乙方人员在作业期间应当接受甲方的安全监督检查，经查证发现的安全隐患，乙方必须立即采取有效措施予以整改或纠正，否则甲方有权现场勒令停工。

8.乙方人员在甲方作业期间，必须按工种需要正确穿戴好劳保防护用品，同时应严格遵守甲方各项安全生产管理制度。

9.乙方管理人员在员工作业前应先熟悉现场，并对所处区域的作业环境可能存在的危险因素、预防措施给员工进行交底，同时对使用的设施设备等，负有认真检查和确认的义务，严禁设施、设备等带病作业，否则因此而产生的一切法律后果，由乙方承担。

10.乙方人员在施工期间发生的伤害事故由乙方负全部责任，与甲方无关。

五、事故处理

1.发生伤亡及其他安全事故的，乙方应按有关规定立即上报有关部门并报告甲方。

1.由于乙方或乙方作业人员违章指挥、违章作业或设备、设施不完善造成的伤亡事故，由乙方参照国家现行规定负责处理，并负责伤、残、亡全部经济补偿和善后处理，对甲方的一切损失负责赔偿。

2.由于甲方或第三方的责任造成乙方作业人员伤、残、亡事故，在执行事故处理规定的同时，并参照国家现行政策，由责任单位一次性给予乙方经济补偿，其善后事宜由乙方处理。

六、其他

本责任书作为合同附件，甲乙双方代表签字盖章后生效。

甲方：

法定代表人/授权代表：

乙方：

法定代表人/授权代表：

日期：

日期：

附件：

劳务分包服务商履约/末次考核评价表

（年度季度）

考评单位：         考核时间：  年   月   日

| 劳务分包单位名称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  | 完成分包工程产值（万元） |  |  |  |  |
| 考评内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评价指标 |  | 评价标准 |  |  |  | 评价结果 | 备注 |
| 1 | 质量安全 |  | 有发生重大责任质量安全事故或造成重大损失的，履约评价为不合格。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 上级主管部门项目考核 |  | 凡发生一次因作业质量原因导致采购人在督查考核和履约考核不合格的，履约评价为不合格。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 人员工资发放 |  | 有发生恶意拖欠人员工资，造成恶劣影响的，履约评价为不合格。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 响应能力 |  | 有1次拒绝作业的，履约评价为不合格。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 完成工作的及时性 |  | 有1次未按照项目部要求时限内完成作业内容的，履约评价为不合格。 |  |  |  |  |  |
| 履约评价等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用人： |  |  |  |  | 劳务分包公司负责人（签字盖公章）： |  |  |  |

说明：

1.验收按照本合同约定的国家标准、行业标准、主管部门工作规范等相关文件的规定执行。有新标准或规范时，执行最新的标准或规范。

2..评价结果作为乙方预选供应商考核的组成部分，具体评价标准及处理方式，按分包预选供应商库框架协议及采购文件的规定执行。